## Slide 1
企业培训 / 一线管理者执行闭环训练营
把日常管理做成可追踪的执行闭环
从识别问题、拆解动作到复盘改进，帮助班组长完成一次真实闭环。
目标
掌握 3 项能力
方法
问题卡-行动清单-复盘
产出
课后真实演练
示例重点：这是一套多页 deck 的封面，不作为内容页结构复用。
示例：培训课程 / 01-cover / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 2
培训课程 / agenda
课程目录：目标、方法、案例、练习和迁移
培训 deck 要把学习路径和产出物讲清楚。
01
学习目标
三项执行闭环能力
目标
02
方法 SOP
问题卡、行动清单、复盘
方法
03
案例演练
真实管理问题拆解
练习
04
课后迁移
一周内完成闭环
迁移
示例：培训课程 / 02-agenda / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 3
第一部分：从知道概念到写出产物
培训页要降低行动门槛，让学员知道下一步做什么。
问题
学习问题
为什么知道概念但不会落地？
- 缺模板、缺检查点、缺复盘
方法
回答方式
步骤 + 表单 + 案例 + 作业
- 每页都有产物
示例：培训课程 / 03-section-method / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 4
培训课程 / content
学习目标：完成从概念理解到行动输出的转化
培训页要写可观察的学习产出。
1
识别问题
把现象转成可描述问题
- 对象、时间、影响范围
- 区分现象和原因
能力一
2
拆解动作
把目标拆到责任和节点
- 完成标准
- 风险和依赖
能力二
3
复盘改进
把结果沉淀为标准动作
- 偏差分析
- 有效动作复用
能力三
示例：培训课程 / 02-objectives / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 5
培训课程 / content
方法步骤：从识别到执行再到复盘
SOP 页用步骤、产物和检查点降低弱模型发挥空间。
1
问题卡
写清问题和影响
- 一句话描述
- 列影响对象
2
行动清单
拆责任人和节点
- 每项动作有完成标准
3
风险标记
提前识别依赖
- 标出阻塞和升级路径
4
复盘模板
沉淀有效动作
- 下一轮直接复用
示例：培训课程 / 03-sop / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 6
培训课程 / content
案例演练：班组交付延误如何拆成可执行闭环
案例页要保留场景、问题、动作、结果。
背景
场景
班组连续两周交付延误
- 影响客户上线窗口
- 跨岗位协同不清
处理
动作
建立日清单和风险升级
- 责任人到人
- 每日 17 点同步
复盘
结果
延误事项逐步收敛
- 需补真实数据
- 沉淀排期模板
示例重点：案例页必须有对象、动作、结果和待补证据。
示例：培训课程 / 04-case / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 7
培训课程 / content
课堂练习：用真实问题完成一张执行闭环表
练习页给填写框架，不用只写“请讨论”。
问题描述
对象 / 时间 / 影响
□ 写 1 句话问题
□ 补充影响范围
原因判断
现象 / 原因 / 后果
□ 至少 2 条原因
□ 标出证据来源
行动拆解
责任人 / 节点 / 标准
□ 不少于 3 项动作
□ 每项有完成标准
复盘指标
结果 / 偏差 / 改进
□ 选择 1 个量化指标
□ 写下一轮优化
示例：培训课程 / 05-worksheet / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 8
培训课程 / content
检查清单：一张执行闭环表必须包含四类信息
检查表页让弱模型学会做可填的培训材料。
证据项
来源/口径
必须补齐的信息
类型
问题
对象、时间、影响
一句话描述；证据来源
输入
动作
责任人、节点、标准
不少于 3 项动作；标出依赖
执行
风险
阻塞、升级、预案
触发条件；升级路径
风险
复盘
结果、偏差、改进
量化指标；下一轮标准
复盘
示例：培训课程 / 08-checklist / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 9
培训课程 / summary
课后迁移：一周内完成一次真实管理闭环
培训总结页给作业、验收标准和反馈机制。
事项
责任/判断
关键动作
标签
选题
学员本人
选择一个真实班组问题；周一前提交问题卡
Day1
执行
学员 + 主管
按行动清单推进；遇阻升级
Day2-5
复盘
培训组织者
收集模板和结果；给出改进建议
Day6
沉淀
部门负责人
优秀案例进入 SOP；纳入月度分享
Day7
示例：培训课程 / 06-transfer / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 10
培训课程 / appendix
附录：培训讲师准备材料清单
培训附录覆盖课前、课中、课后的交付物。
准备
课前
学员问题收集表
按部门和岗位分类
课堂
课中
案例卡 / 练习表
分组讨论材料
作业
课后
迁移任务模板
一周反馈机制
评估
评估
满意度 / 行动完成率
纳入培训复盘
示例：培训课程 / 10-appendix / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据